`WZÓR Umowy

Umowa zawarta w dniu ..................................................... w Krakowie, pomiędzy:

Agencją Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lema 7, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000146404 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr REGON 351143147, nr NIP: 676-17-03-853, o kapitale zakładowym w wysokości 137 844 700,00  zł, reprezentowaną przez:

- Małgorzatę Marcińską  – Prezesa Zarządu

- Jacka Gryzło – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym,

a

.......................................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy, jest wykonywanie przez Wykonawcę, robót budowlanych polegających na wykonaniu kompletnego liniowego spoinowania prefabrykatów w miejscu całkowitego braku uszczelnienia oraz uzupełnienia spoin liniowych w miejscach częściowo uszczelnionych w hali głównej i hali treningowej obiektu TAURON Arena Kraków.

Ilość planowanych uzupełnień/wypełnień liniowych spoin określona została wraz z podaniem lokalizacji poszczególnych sektorów, w których zaplanowano wykonywanie robót  w Załączniku nr 1 [Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia] do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

§ 2

1. 		Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

2. 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w okresie nie dłuższym niż sześć (6) tygodni licząc od dnia zawarcia umowy, uwzględniającego Harmonogram imprez. Szczegółowy plan udostępnienia placu budowy zawiera Harmonogram imprez stanowiący Załącznik  nr 1 do umowy. Harmonogram imprez może ulec zmianie (dopisanie lub wykreślenie imprezy), o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

§ 3

- Za wykonanie robót budowlanych Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy na kwotę ………………….zł netto (słownie: ……………………..  zł 0/00 groszy), do czego należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce.

2. 	Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 1 jest stałe i nie podlega negocjacjom w trakcie trwania Umowy. Wynagrodzenie brutto jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które zawiera wszelkie koszty związane z przedmiotem umowy określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również robót nieujętych w wykazie elementów rozliczeniowych i nieokreślonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

4. 	Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i  kosztów wszystkich koniecznych do wykonania robót.

5. 	Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz ze sposobu przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

6. 	Kwota wskazana w ust. 1 stanowić będzie wynagrodzenie należne Wykonawcy, pokrywające także wszelkie poniesione przez niego, w związku z wykonywaniem umowy koszty, w tym koszty zakupu niezbędnych materiałów, wykorzystanych energii i wody.

7. 	W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się wykonanie robót zamiennych po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

8. 	Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego (specyfikacją istotnych warunków zamówienia – dalej zwaną SIWZ) oraz ze wszystkimi wytycznymi, zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonawstwa robót i że ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

9. 	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy, dokonał wyceny w oparciu o udostępnioną dokumentację techniczną i ujął całkowity zakres robót i usług niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

10. 	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i formalną opisaną w SIWZ, która stanowi integralną część umowy i uznaje ww. dokumentację za wystarczającą do realizacji przedmiotu umowy oraz, że nie będzie powoływał się na ewentualne jej braki i uchybienia na żadnym etapie realizacji umowy.

11. 	W związku z funkcjonowaniem hali TAURON Arena Kraków Wykonawca zobligowany jest do wykonywania robót budowlanych z uwzględnieniem Harmonogramu imprez stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

12. 	Szczegółowy zakres prac określa SIWZ, stanowiąca integralną część Umowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu należytego wykonania zakresu opisanego w § 1 przez niego robót płatne będzie w terminie 21 dni od daty doręczenia do Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę, prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym, faktury VAT. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, o których mowa w § 5 (w szczególności – oświadczeń Podwykonawców).

- Podstawą do wystawienia faktury o której mowa w ust. 13 będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru robót budowlanych. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie  przez  Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze o której mowa           w ust. 13.

§4

- Wykonawca  przy  wykonywaniu  Umowy  zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności. Wykonawca ponosi wszystkie koszty powstałe w wyniku  uszkodzenia mienia Zamawiającego podczas wykonywania prac budowlanych.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacja prac budowlanych. W szczególności Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek skutki, w tym roszczenia osób trzecich, wynikające z działań bądź zaniechań Wykonawcy oraz osób realizujących prace w jego imieniu, w tym gdy Wykonawca opóźni się z wykonaniem prac.

- Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym nieujawnione do wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne,  handlowe  lub  organizacyjne przedsiębiorstwa.

§ 5

- Wykonawca Przedmiot Umowy wykona w całości siłami własnymi lub przy udziale Podwykonawców. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia z zastrzeżeniem art. 36a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez kluczowe części zamówienia Zamawiający rozumie uzupełnienie spoin liniowych do poziomu nawierzchni w miejscach częściowo uszczelnionych hali głównej i „małej hali” (dotyczy spoin o odporności ogniowej REI 120), wypełnienia szczelin pomiędzy prefabrykowanymi stopniami a płytami audytoryjnymi

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność na zasadach określonych 
w Kodeksie Cywilnym, za zakresy Przedmiotu Umowy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, a także za zaniechanie ich wykonania.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest skoordynowanie i skorelowanie praw i obowiązków Podwykonawców, przede wszystkim pod względem zakresów powierzonych im do realizacji robót i terminów ich wykonania.Za koordynację czynności fizycznych Podwykonawców na budowie odpowiedzialny jest Wykonawca. Za czynności fizyczne i prawne Podwykonawców odpowiedzialnym przed Zamawiającym jest Wykonawca.

- Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców może odbywać się za aprobatą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych  Umową.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia listę Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie robót i wszelkich prac z nimi związanych, a także przedstawi zakres robót przez nich wykonywanych, jak też parafowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę projekty zawieranych z nimi umów (wraz z załącznikami) nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni przed podpisaniem tych umów.

- W projekcie umowy z Podwykonawcą wskazany musi być obligatoryjnie: zakres robót, wysokość wynagrodzenia, terminy wykonania  i zasady wykonywania robót, będące w zgodzie z warunkami niniejszej Umowy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umów o wykonaniem robót z Podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej,  zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji.  Zgoda ta nie może być wyrażona przez inne osoby, będące przedstawicielami Zamawiającego na budowie, w szczególności Kierownika Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W razie zgłoszenia zastrzeżeń do umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zastrzeżenia, w przeciwnym razie zawarcie umowy z Podwykonawcą będzie naruszeniem warunków niniejszej Umowy.

- Wszystkie zapisy niniejszej klauzuli odnoszą się również do dalszych Podwykonawców, przy czym w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest na jej zawarcie również zgoda Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie zapłaci któremukolwiek z Podwykonawców należnego wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy Wykonawcą i takim Podwykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony, do dokonania stosownej zapłaty bezpośrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, jak również do dokonywania dalszych płatności bezpośrednio na rzecz tego Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Warunkiem płatności wprost Podwykonawcy będzie :

- przedstawienie dotychczasowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z Podwykonawcą potwierdzonego dokumentami (dowodami zapłaty),

- oświadczenie Wykonawcy w załączniku do protokołu odbioru sporządzonym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym o wykonaniu przez Podwykonawcę zakresu robót będących przedmiotem odbioru.

- Zamawiający będzie uprawniony w takim przypadku do dokonania potrącenia z Ceny Umowy wszelkich kwot, zapłaconych Podwykonawcy,  na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Wykonawca nie będzie miał roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za zakres robót odebranych przez Zamawiającego i zapłaconych wprost Podwykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przez Podwykonawców wymaganych próbek materiałów, atestów, certyfikatów, badań, pomiarów w zakresie realizowanych przez nich robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za usuwanie wad dotyczących robót wykonanych przez Podwykonawców na zasadach ustalonych w niniejszej umowie oraz w przepisach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zmiana, w uzasadnionych przypadkach, Podwykonawcy uzgodnionego z Zamawiającym wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego .

§ 6

- Wykonawca będzie wykonywać roboty budowlane własnym sprzętem i przy użyciu własnych środków.

- Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną …………………………….

Zamawiający wskaże osobę odpowiedzialną  jest p. Krzysztof Laskowski tel: 739 455 739

3.  Technologia wykonania robót musi być zgodna z wymaganiami określonymi dla przyjętego do zastosowania systemu wypełnienia szczelin. System ten dla spoinowania prefabrykatów trybun, pełniących funkcję uszczelnienia złączy liniowych w stropie oraz pomiędzy ścianą a stropem musi posiadać klasę odporności ogniowej REI 120.

4.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zweryfikowanie na własny koszt wszystkich wymiarów w dostosowaniu do wykonanych już wykonanych elementów obiektu oraz istniejącego uszczelnienia prefabrykatów zamontowanych w TAURON Arenie Kraków

- wszelkie czynności wykonywane w obrębie obiektu nie mogą ingerować w jego strukturę w sposób naruszający gwarancję udzieloną przez Mostostal Warszawa SA (Wykonawcę Hali). W przeciwnym przypadku zobowiązania gwarancyjne wynikające z umowy pomiędzy Mostostal Warszawa S.A. i Zamawiającym przejęte zostaną przez Wykonawcę,

- uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu robót – w dostosowaniu do zaplanowanych      w obiekcie imprez – tak, aby roboty oraz okresy wykluczające korzystanie z części obiektu,    a wynikające ze stosowanych technologii nie kolidowały z zakontraktowanymi wydarzeniami masowymi,

- zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza robót; Zamawiający nie udostępni terenu pod zaplecze robót i magazyn materiałów,

- używanie wyrobów budowlanych odpowiadających przepisom prawa  (Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych - tekst jednolity Dz. U. Poz. 883 z 2014 r.),

- używanie materiałów, które odpowiadają technicznym normom branżowym,

- przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wyrobów budowlanych,

- utrzymywanie w nienagannej czystości i porządku miejsca wykonywanych robót oraz uporządkowanie miejsca robót po ich ukończeniu.

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. dokumenty dotyczące zastosowanych systemów uszczelnień, a w tym: Aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności oraz wskazanie miejsc ich aplikacji (w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym, np. CD – 2 egz., w wersji drukowanej („papierowej”) – 2 egz.).

§ 7

1.	Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 6 ust. 4, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego na bieżącą o jakichkolwiek opóźnieniach w realizacji umowy,

- informowania Zamawiającego o wszelkich nietypowych zdarzeniach na budowie, w tym w szczególności rodzących odpowiedzialność cywilną Wykonawcy.

§ 8

1. 	Zamawiający kontroluje przebieg robót, a Wykonawca ma obowiązek udzielania informacji na bieżąco, na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie ich wykonania.

2. 		O wykrytych wadach w wykonanych robotach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.

3. 		Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wady ujawnione we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

4. 		Usunięcie wad potwierdza Zamawiający.

5. 		Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie natychmiast Wykonawcę.

§ 9

- W czasie trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności zawarte z zaakceptowanym przez Zamawiającego towarzystwem ubezpieczeniowym, mającym swoją siedzibę w Polsce, z uwzględnieniem wymogów o których mowa w ust. 2 i 3 poniżej. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu polisę potwierdzającą posiadanie przez Wykonawcę powyższego ubezpieczenia najpóźniej do chwili podpisania Umowy.

- Zakres ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową lub kontraktową) Wykonawcy za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z realizacją prac, w tym również za szkody rzeczowe (tj. szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub zaginięciu rzeczy oraz skutki następcze tych zdarzeń) oraz za szkody osobowe (tj. szkody polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz skutki następcze  tych zdarzeń ).

- Umowa ubezpieczenie, o której mowa w ust. 1 obowiązywać będzie przez  cały okres trwania Umowy i obejmować będzie zakresem swojej odpowiedzialności wszelkie zdarzenia zaistniałe w tym okresie, w tym również zdarzenia zaistniałe w okresie o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy i ujawnione już po upływie tego okresu. W razie wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii nowej polisy, nie później niż przed datą wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek.

- Suma ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia o której mowa w ust. 1 wynosić będzie w :

a/  przypadku wszelkich szkód na osobie – nie mniej niż 100 000 zł za każde zdarzenie,

b/  przypadku wszelkich szkód w mieniu – nie mniej niż 100 000 zł za każde zdarzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zapewnienia aby wszystkie osoby zaangażowane przy wykonywaniu prac objętych niniejszą Umową posiadały ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………… zł (słownie: ……………………… złotych) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia, t.j: ………………… zł (słownie: …………………… złotych) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.: ……………………… zł (słownie: …………………… złotych) jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonanie robót budowlanych i będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

- Jeżeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach Umowy bądź akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, w przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem stosownego aneksu lub (w przypadku gdy zmiana nie następuje na podstawie aneksu) najpóźniej w terminie 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia wnieść zabezpieczenie w pieniądzu lub dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres pod rygorem realizacji przez Zamawiającego uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

- W razie uchybienia zobowiązaniom opisanym w ust. 9 lub 10 Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność zarówno za odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP jak i za wyposażenie osób wykonujących zakres umowy z § 1 w odpowiednią odzież ochronną oraz atestowany i certyfikowany sprzęt.

§ 10

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają obustronnej zgody Stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian w Umowie, w szczególności:

a/ w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, w szczególności ustawowe zmiany stawek podatku VAT,

b/ w przypadku wydłużenia terminu wykonywania robót spowodowanego zmianami w harmonogramie imprez.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, w razie innego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.

- w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z  winy Wykonawcy oraz w przypadku gdyby Zamawiający został zmuszony do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia, do zapłaty którego był zobowiązany Wykonawca.

- W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§12

- Zamawiającemu  i  Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy  w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

- Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy  w  całości  lub w części, według swego wyboru, w następujących przypadkach i terminach:

a) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonywaniem robót przekraczającej 7 dni – odstąpienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia opóźnienia,

b) Wykonawca  wykonuje  prace w  sposób  wadliwy  albo  sprzeczny  z  Umową,  pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu  wykonania robót i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 1 dzień terminu – odstąpienie w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu,

c) wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  Umowy  nie  leży  w interesie  Zamawiającego,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia Umowy  –  odstąpienie  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia przez Zamawiającego  wiadomości  o  takich okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

- W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw wynikających z Umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.........................................................			.........................................................

Zamawiający					Wykonawca

Załączniki do umowy:

-  Harmonogram imprez TAURON Arena Kraków - szczegółowy plan udostępnienia placu budowy

-  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do Umowy

Harmonogram imprez TAURON Arena Kraków - szczegółowy plan udostępnienia placu budowy

| MARZEC 2016 r. |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KWIECIEŃ 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| MAJ 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| CZERWIEC 2016r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
|  |  |  | Dzień imprezy (roboty niedozwolone) |  |
|  |  |  | Dzień przygotowania imprezy (roboty dozwolone w ograniczonym zakresie czasu i miejsca, uzgodnionym z Zamawiającym) |  |
|  |  |  | Dzień bez imprezy (roboty dozwolone) |  |